**Director de la semana: Álvaro Montero Castillo**

**Reporte de la semana 1**

Se inició el sprint enfocándose en las historias relacionadas con Categoría, Usuarios e Inventario, se logró terminar las historias de Categoría sin mayores problemas, al igual que Inventario, la parte de Usuario quedó lista pero no incluye el manejo del Rol, debido a que se tiene planeado continuar esto en el siguiente sprint.

Se presentaron ciertos problemas relacionados con las pruebas unitarias por lo que no se ha podido automatizar la rutina de pruebas aún, se planea reprogramar estas pruebas al siguiente sprint, otros problemas surgieron en la parte de integración continua relacionados con el proceso de envío al servidor por FTP, consiste en la aparición de archivos auto generados durante el proceso de envío, estos archivos no es posible eliminarlos mediante los comandos FTP, por lo cual es necesario solicitar ayuda para la eliminación de estos archivos al administrador del dominio.